УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ____________2025 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Супервайзер по ремонту скважин в нефтегазовой отрасли

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение технологического контроля при производстве работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и работам по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважин»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация технологического контроля безопасности производства работ по РС»	4

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство технологическим контролем безопасности производства работ по РС»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	21

I. Общие сведения

| Технологический контроль при производстве работ по ремонту нефтяных и газовых скважин |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Восстановление работоспособности нефтяных и газовых скважин (далее – скважин)

Группа занятий

| 1322 | Руководители подразделений (управляющие) в добывающей промышленности | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 19 | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение технологического контроля при производстве работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и работам по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважин (далее – ремонт скважин) | 6 | Ведущий специалист Инженер Супервайзер Супервайзер по ремонту скважин | Организация работы подрядных организаций на объекте РС (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) | А/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Контроль безопасного производства работ по РС на объекте РС | А/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Контроль материально-технического обеспечения подрядных организаций на объекте РС | А/03.6 | 6 |
| В | Организация технологического контроля при производстве работ по РС | 6 | Главный специалист Менеджер Региональный супервайзер по ремонту скважин Старший супервайзер по ремонту скважин Суперинтендант | Организация контроля производства работ по РС подрядными организациями | В/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Руководство работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС | В/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация нормативно-технического обеспечения работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС | B/03.6 | 6 |
| С | Руководство технологическим контролем при производстве работ по РС | 7 | Начальник отдела Начальник службы Начальник управления Руководитель проекта | Руководство организацией технологического контроля при производстве работ по РС | С/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Обеспечение планирования деятельности по технологическому контролю при производстве работ по РС | С/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологического контроля при производстве работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и работам по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважин (далее – ремонт скважин) | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий специалист Инженер Супервайзер Супервайзер по ремонту скважин |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее (техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в должностях инженерно-технических работников в области капитального, текущего ремонта и работ по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважин |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (при необходимости) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение проверки знаний по контролю скважин и управлению скважиной при газонефтеводопроявлениях Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
| ОКПДТР | 201294 | Инженер |
|  | 201422 | Инженер по ремонту |
| Перечень ВО | 24.01.6.0 | Нефтегазовое дело |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подрядных организаций на объекте РС (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация процесса планирования работ, выполняемых подрядными организациями на объекте РС |
| --- | --- |
|  | Координирование действий подрядных организаций при выполнении работ по РС |
|  | Проверка наличия разрешительной документации, нарядов-допусков у подрядных организаций, задействованных при РС |
|  | Контроль исполнения работ по РС в соответствии с планом-заказом и планом работ на РС |
|  | Контроль качества и сроков выполнения работ подрядными организациями на объекте РС |
|  | Принятие мер по приведению хода работ в соответствие с планом-заказом и планом работ на РС |
|  | Контроль соблюдения подрядными организациями договорных обязательств на выполнение работ по РС |
|  | Контроль качества технических, кадровых и материальных ресурсов подрядных организаций в соответствии с договорными обязательствами на выполнение работ по РС |
|  | Контроль соблюдения подрядными организациями требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС |
|  | Контроль выполнения действующих в организации Заказчика мероприятий по недопущению простоев и сокращению непроизводительного времени |
|  | Оформление акта о выявленных отклонениях от плана-заказа, плана работ на РС на объекте РС |
|  | Осуществление учета непроизводительного времени в процессе РС |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию технологического контроля на объекте РС |
|  | Проверка первичной документации подрядных организаций по завершению работ на объекте РС |
|  | Подтверждение соответствия фактически выполненного объема работ подрядными организациями на объекте РС |
|  | Определение технологических и организационных причин некачественного выполнения работ по РС подрядными организациями на объекте РС |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование работ по РС |
|  | Оценивать технологические риски при планировании работ по РС |
|  | Контролировать своевременность ознакомления подрядных организаций с планом-заказом и планом работ на РС при организации работ на объекте РС |
|  | Контролировать последовательность выполнения работ на объекте РС |
|  | Контролировать исполнение сменных заданий подрядными организациями в ходе выполнения работ на объекте РС |
|  | Принимать меры в случае выявления отклонений в процессе выполнения работ подрядными организациями на объекте РС |
|  | Выявлять отсутствие или некорректное оформление разрешительной документации, нарядов-допусков у подрядных организаций, задействованных при РС |
|  | Анализировать соответствие выполненных работ подрядными организациями на объекте РС и сроков их выполнения плану-заказу и плану работ на РС |
|  | Корректировать действия подрядных организаций при выявлении отклонений от исполнения плана-заказа, плана работ на РС |
|  | Выявлять возможные риски отступления от исполнения плана-заказа, плана работ на РС при выполнении работ на объекте РС |
|  | Выявлять нарушения договорных обязательств на выполнение работ на объекте РС подрядными организациями |
|  | Организовывать проведение работ по контролю подрядных организаций в области соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации по РС |
|  | Организовывать проведение работ по контролю подрядных организаций в области соблюдения дисциплины труда и исполнительской дисциплины на объекте РС |
|  | Анализировать данные плана-заказа, плана работ на РС для оформления акта о выявленных отклонениях, нарушениях при производстве работ на объекте РС |
|  | Применять персональный компьютер и его периферийные устройства, оргтехнику на рабочем месте для формирования документации на объекте РС |
|  | Выявлять случаи непроизводительного времени в процессе производства работ по РС |
|  | Оформлять акт подтверждения непроизводительного времени, выявленного в процессе производства работ по РС |
|  | Составлять отчеты и аналитические материалы по ключевым показателям выполнения работ по РС |
|  | Определять основные направления развития и совершенствования технологического контроля на объекте РС |
|  | Выявлять нарушения в оформлении персоналом подрядных организаций первичной документации по завершению работ на объекте РС |
|  | Проверять соответствие выполненных работ на объекте РС персоналом подрядных организаций плану-заказу, плану работ на РС, предъявляемых подрядными организациями объемов выполненных работ для их подтверждения |
| Необходимые знания | Порядок и методы планирования работ на объекте РС |
|  | Перечень рисков при проведении работ на объекте РС |
|  | Перечень и содержание технологической документации на РС |
|  | Порядок и сроки работы подрядных организаций на объекте РС |
|  | Схема технологического процесса РС |
|  | Перечень разрешительной документации на проведение работ на объекте РС |
|  | Порядок оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности |
|  | Порядок применения шкалы оценки качества выполненных работ к подрядным организациям на объекте РС |
|  | Договорные обязательства на выполнение работ на объекте РС |
|  | Порядок оформления акта выявленных нарушений договорных обязательств по выполнению работ на объекте РС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Порядок оформления акта о выявленных отклонениях от плана-заказа, плана работ при производстве работ на объекте РС |
|  | Правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя |
|  | Порядок проверки первичных документов, подтверждающих выполненный объем работ по РС |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов, регламентирующих контроль качества и приемки выполненных подрядными организациями работ на объекте РС |
|  | Классификация непроизводительного времени при производстве работ по РС |
|  | Порядок оформления акта подтверждения непроизводительного времени, выявленного в процессе производства работ по РС |
|  | Назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов на объекте РС |
|  | Основные методы добычи нефти и газа |
|  | Порядок проведения геофизических исследований в скважинах |
|  | Методы ведения геофизических работ в скважинах |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль безопасного производства работ по РС на объекте РС | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение технических аудитов подрядных организаций в процессе РС |
| --- | --- |
|  | Контроль исполнения планов мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий, инцидентов, возникающих при РС |
|  | Контроль соблюдения работниками подрядных организаций требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объекте РС |
|  | Оценка рисков жизни и здоровью персонала, связанных с производством работ по РС |
|  | Проверка состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объекте РС |
|  | Вынесение предписаний подрядным организациям в процессе производства работ по РС для устранения выявленных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Информирование непосредственного руководителя о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объекте РС |
|  | Информирование службы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности о начале и окончании работ на объекте РС |
|  | Приостановление работ по РС, в случае выявления нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в процессе производства работ, угрожающих жизни и здоровью работающего персонала |
|  | Формирование первичных информационных материалов о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в процессе производства работ по РС |
|  | Возобновление работ подрядных организаций после исполнения предписаний, выданных в процессе производства работ |
|  | Информирование персонала подрядных организаций об извлеченных уроках из нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию технологического контроля на объекте РС, с целью повышения безопасности процесса РС |
|  | Расследование (в составе комиссии) нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
| Необходимые умения | Формировать чек-листы для проверки задействованного в производстве работ по РС оборудования, материалов, персонала |
|  | Применять показания контрольно-измерительных приборов и данные геолого-технологических исследований для осуществления контроля безопасности выполнения работ на объекте РС |
|  | Выявлять нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объекте РС |
|  | Предоставлять информацию о начале и окончании работ на объекте РС в службу охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Информировать персонал подрядных организаций и непосредственного руководителя об остановке работ по РС в случае выявленных нарушений в процессе производства работ |
|  | Координировать действия персонала подрядных организаций для изменения параметров производственного процесса РС в ходе устранения выявленных нарушений |
|  | Оформлять акт на остановку работ на объекте РС |
|  | Выявлять нарушения, допущенные работниками подрядных организаций в процессе производства работ по РС, для вынесения предписаний подрядным организациям |
|  | Оформлять акты нарушений, допущенных работниками подрядных организаций в процессе производства работ по РС, для вынесения предписаний подрядным организациям |
|  | Применять персональный компьютер и его периферийные устройства, оргтехнику на рабочем месте для формирования информационных материалов при выявлении нарушений, допущенных работниками подрядных организаций в процессе производства работ по РС |
|  | Контролировать устранение выявленных нарушений, допущенных работниками подрядных организаций в процессе производства работ по РС |
|  | Выдавать письменное разрешение подрядным организациям на возобновление работ на объекте РС |
|  | Проводить совещания для персонала подрядных организаций по извлеченным урокам из выявленных нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Определять основные направления развития и совершенствования технологического контроля на объекте РС с целью повышения безопасности процесса РС |
|  | Вырабатывать предложения для включения в акты расследования нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
| Необходимые знания | Порядок формирования чек-листов для проверки задействованного в производстве работ по РС оборудования, материалов, персонала |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов на объекте РС |
|  | Порядок проведения геофизических исследований в скважинах |
|  | Методы ведения геофизических работ в скважинах |
|  | Перечень рисков при проведении работ на объекте РС |
|  | Требования плана-заказа, плана работ на РС |
|  | Основы организации эффективного взаимодействия и деловых коммуникаций |
|  | Порядок оформления акта на остановку работ на объекте РС |
|  | Порядок вынесения и оформления предписаний персоналу подрядных организаций в процессе производства работ по РС |
|  | Правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя |
|  | Порядок остановки и возобновления работ персоналом подрядных организаций на объекте РС |
|  | Виды нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Порядок проведения совещаний для персонала подрядных организаций по извлеченным урокам из выявленных нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Порядок проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на объекте РС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов в области расследования аварий и инцидентов на объекте РС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль материально-технического обеспечения подрядных организаций на объекте РС | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление входного контроля оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов при поступлении на объект РС |
| --- | --- |
|  | Проверка укомплектованности подрядных организаций оборудованием, техническими устройствами, ЗИП, материалами, в соответствии с договорными обязательствами на производство работ по РС |
|  | Проверка наличия и доступности резервного запаса оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов на объекте РС |
|  | Проверка наличия технической документации на оборудование, технические устройства, ЗИП, материалы на объекте РС |
|  | Проверка условий хранения оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов в процессе проведения работ на объекте РС |
|  | Контроль соблюдения правил эксплуатации и обслуживания оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов, применяемых подрядными организациями при проведении работ на объекте РС, в соответствии с нормативно-технической документацией, руководством по эксплуатации, планом-заказом и планом работ на РС |
|  | Контроль расхода материально-технических ресурсов в процессе проведения работ на объекте РС |
|  | Контроль исполнения графиков планово-предупредительного ремонта оборудования, технических устройств, необходимых для выполнения работ на объекте РС |
| Необходимые умения | Выявлять визуально видимые дефекты, механические повреждения оборудования, инструментов, технических устройств подрядных организаций на объекте РС при осуществлении входного контроля |
|  | Анализировать данные товарно-транспортных накладных с целью контроля объемов, поступающих на объект РС оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов |
|  | Определять комплектность резервного запаса оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов, предусмотренных договорными обязательствами на производство работ по РС |
|  | Выявлять несоответствие содержания технической документации на оборудование, технические устройства, ЗИП, материалы требованиям плана-заказа, плана работ на РС |
|  | Выявлять нарушения условий хранения оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов в процессе производства работ на объекте РС |
|  | Выносить предписания подрядным организациям в случае выявления нарушения условий хранения оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов в процессе проведения работ на объекте РС |
|  | Выявлять нарушения правил эксплуатации оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов, применяемых при производстве работ на объекте РС |
|  | Выявлять случаи эксплуатации неисправного оборудования, технических устройств на объекте РС |
|  | Вести учет материально-технических ресурсов в процессе проведения работ на объекте РС с целью выявления превышения норм расходования |
|  | Выявлять факты несоблюдения персоналом подрядных организаций графиков планово-предупредительного ремонта оборудования, технических устройств, необходимых для производства работ на объекте РС |
| Необходимые знания | Порядок проведения входного контроля оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов на объекте РС |
|  | Порядок ведения учета оборудования, технических устройств, ЗИП, материалов на объекте РС |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики оборудования, инструментов, технических устройств, необходимых для производства работ на объекте РС |
|  | Договорные обязательства на выполнение работ на объекте РС |
|  | Виды технической документации на оборудование, технические устройства, ЗИП, материалы, применяемые на объекте РС |
|  | Условия хранения оборудования, инструментов, технических устройств, материалов на объекте РС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС |
|  | Требования плана-заказа, плана работ на РС |
|  | Параметры технического состояния оборудования, инструментов, технических устройств на объекте РС |
|  | Порядок вынесения и оформления предписаний персоналу подрядных организаций в процессе производства работ по РС |
|  | Нормы расхода материально-технических ресурсов, применяемых при РС |
|  | График планово-предупредительного ремонта оборудования, инструментов и технических устройств на объекте РС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в процессе эксплуатации и ремонта оборудования, инструментов, технических устройств на объекте РС |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация технологического контроля безопасности производства работ по РС | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Главный специалист Менеджер Региональный супервайзер по ремонту скважин Старший супервайзер по ремонту скважин Суперинтендант |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат или Высшее (техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в должностях инженерно-технических работников в области технологического контроля при производстве работ по ремонту скважин |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (при необходимости) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение проверки знаний по контролю скважин и управлению скважиной при газонефтеводопроявлениях Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
| ОКПДТР | 201294 | Инженер |
|  | 201422 | Инженер по ремонту |
|  | 202061 | Менеджер (в промышленности) |
| Перечень ВО | 24.01.6.0 | Нефтегазовое дело |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация контроля производства работ по РС подрядными организациями | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль соответствия сменных заданий подрядных организаций плану-заказу, плану работ на РС |
| --- | --- |
|  | Консолидация первичных документов по фактам выявленных нарушений персоналом подрядных организаций договорных обязательств по качеству и срокам выполнения работ на объекте РС для проведения претензионной работы |
|  | Формирование сводной информации по фактам выявленных нарушений персоналом подрядных организаций договорных обязательств по качеству и срокам выполнения работ на объекте РС |
|  | Контроль проведения работ по испытанию и внедрению нового оборудования на объекте РС |
|  | Контроль соответствия технологии проведения работ по РС требованиям нормативно-технической документации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, плану-заказу, плану работ на РС |
|  | Осуществление производственного контроля (в том числе в составе комиссии) состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на рабочих местах работников объекта РС |
|  | Контроль исполнения предписаний органов государственного надзора на объекте РС |
|  | Предоставление руководителю отчетов о проделанной работе работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Оценка причин возникновения нештатных и аварийных ситуаций, возникающих на объекте РС |
|  | Разработка мероприятий по предупреждению и сокращению нештатных и аварийных ситуаций, возникающих на объекте РС |
|  | Контроль включения мер по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций в план работ на РС |
|  | Расследование (в составе комиссии) нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
| Необходимые умения | Выявлять несоответствие сменных заданий подрядных организаций плану-заказу, плану работ на РС |
|  | Обеспечивать соблюдение персоналом подрядных организаций нормативных сроков исполнения сменных заданий на объекте РС |
|  | Анализировать информацию о выявленных при производстве работ на объекте РС нарушениях договорных обязательств по качеству и срокам выполнения работ |
|  | Контролировать сроки предоставления подчиненным персоналом информационных материалов о выявленных нарушениях в процессе производства работ по РС |
|  | Применять персональный компьютер и его периферийные устройства, оргтехнику на рабочем месте для формирования сводной информации по фактам выявленных нарушений на объекте РС |
|  | Применять специализированные программные продукты для ведения технической документации на объекте РС |
|  | Оценивать риски при испытании и внедрении нового оборудования на объекте РС |
|  | Соблюдать последовательность и сроки проведения испытаний и внедрения нового оборудования на объекте РС |
|  | Выявлять несоответствие технологии проведения работ по РС требованиям нормативно-технической документации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, плану-заказу, плану работ на РС |
|  | Проверять состояние условий труда, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на рабочих местах работников объекта РС, в том числе при проведении производственного контроля в составе комиссии |
|  | Применять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, технической документации в области РС при осуществлении контроля исполнения предписаний органов государственного надзора |
|  | Консолидировать информацию о проделанной работе работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС |
|  | Информировать подчиненный персонал о задачах, планах, результатах, выявленных нарушениях в ходе производства работ на объекте РС |
|  | Составлять план мероприятий по предупреждению и сокращению нештатных и аварийных ситуаций, возникающих на объекте РС |
|  | Систематизировать информацию о состоянии оборудования, результатах проведенных работ на объекте РС, данные контрольно-измерительных приборов для выявления причин возникновения нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Формировать перечень мер по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Вырабатывать предложения для включения в акты расследования нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
| Необходимые знания | Схемы организации технологических процессов РС |
|  | Требования плана-заказа, плана работ на РС |
|  | Порядок и сроки выполнения работ подрядными организациями на объекте РС |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики оборудования, инструментов, технических устройств, применяемых для выполнения работ на объекте РС |
|  | Порядок применения шкалы оценки качества к подрядным организациям на объекте РС |
|  | Правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя |
|  | Порядок работы с программным обеспечением для ведения документации на объекте РС |
|  | Порядок испытания и внедрения нового оборудования на объекте РС |
|  | Порядок проведения производственного контроля состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок вынесения предписаний органами государственного надзора в области РС |
|  | Порядок формирования акта расследования нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов в области расследования аварий и инцидентов на объекте РС |
|  | Меры по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Основы организации эффективного взаимодействия и деловых коммуникаций в коллективе |
|  | Основные методы добычи нефти и газа |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Координирование действий работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС , дисциплины труда и исполнительской дисциплины |
|  | Контроль соблюдения работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и нормативно-технической документации в области РС |
|  | Контроль действий работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объекте производства работ по РС |
|  | Организация взаимодействия работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС, со структурными подразделениями, подрядными организациями |
|  | Анализ отчетов о выполненной работе специалистов, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС на объекте производства работ |
|  | Внесение предложений по повышению эффективности деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС |
|  | Внесение предложений по формированию кадрового резерва работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС |
|  | Внесение предложений по актуализации должностных инструкций работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС |
| Необходимые умения | Составлять и выдавать распоряжения, производственные задания работникам, осуществляющим технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС |
|  | Обеспечивать соблюдение работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС, дисциплины труда и исполнительской дисциплины |
|  | Обеспечивать соблюдение работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС на объекте РС, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и нормативно-технической документации в области РС |
|  | Выявлять ошибочные действия работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Консолидировать информацию о проделанной работе работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Выявлять некорректное оформление отчетов работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Оценивать эффективность деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Анализировать объем работ, производственные задачи, качество работ персонала объекта РС для формирования кадрового резерва работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Анализировать результаты трудовой деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС для вынесения предложений по повышению эффективности их деятельности |
|  | Анализировать организационную структуру, положения о структурных подразделениях для разработки и актуализации должностных инструкций работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
| Необходимые знания | Основы менеджмента и организации труда |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы управления персоналом на объекте РС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Техническая документация, устанавливающая требования к формированию отчетности по производственной деятельности на объекте РС |
|  | Основы организации эффективного взаимодействия и деловых коммуникаций в коллективе |
|  | Порядок организации взаимодействия работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, со структурными подразделениями, подрядными организациями |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов к формированию кадрового резерва |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов к разработке положений, должностных инструкций |
|  | Должностные инструкции работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация нормативно-технического обеспечения работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль наличия плана-заказа, плана работ на РС на объекте РС |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия плана локализации и ликвидации последствий аварий на объекте РС |
|  | Контроль наличия и сроков действия нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС на объекте РС |
|  | Обеспечение работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, документацией по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Ознакомление работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, с локальными нормативными актами, распорядительными и информационными документами |
|  | Систематизация информации о сроках действия нормативно-технической документации на РС, вносимых в нее изменений, об изменениях в технологии производства работ и внедрении нового оборудования для инициирования актуализации нормативно-технической документации |
|  | Разработка и актуализация нормативно-технической документации объекта РС |
| Необходимые умения | Проверять наличие плана-заказа, плана работ на РС на объекте РС |
|  | Проверять наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте РС |
|  | Проверять наличие и сроки действия нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС на объекте РС |
|  | Формировать актуальный перечень документации по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности для обеспечения работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Вносить записи в журналы ознакомления работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, с локальными нормативными актами и распорядительными документами |
|  | Выявлять необходимость внесения изменений в документацию и инициирования актуализации нормативно-технической документации на РС |
|  | Анализировать информацию о проведенных работах на объекте РС для разработки и актуализации нормативно-технической документации |
| Необходимые знания | Требования плана-заказа, плана работ на РС |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок организации документооборота на объекте РС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области РС |
|  | Нормативно-техническая документация объекта РС |
|  | Порядок разработки и актуализации нормативно-технической документации в области РС |
|  | Сроки действия и требования нормативно-технической документации на РС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство технологическим контролем безопасности производства работ по РС | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник отдела Начальник службы Начальник управления Руководитель проекта |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – специалитет, магистратура Или Высшее (техническое) образование – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет в должностях инженерно-технических работников в области технологического контроля при производстве работ по ремонту скважин |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (при необходимости) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение проверки знаний по контролю скважин и управлению скважиной при газонефтеводопроявлениях Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1322 | Руководители подразделений (управляющие) в добывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Начальник отдела |
|  | - | Начальник управления (в промышленности) |
|  | - | Начальник службы (хозяйства) (в промышленности) |
|  | - | Руководитель проектной группы |
| ОКПДТР | 202475 | Начальник отдела (в добывающей промышленности) |
|  | 202681 | Начальник службы (в добывающей промышленности) |
|  | 202763 | Начальник управления (в добывающей промышленности) |
| Перечень ВО | 24.01.7.1 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.01.7.2 | Нефтегазовое дело |
|  | 24.05.7.2 | Горное дело |
|  | 24.07.7.2 | Технологии геологической разведки |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Руководство организацией технологического контроля при производстве работ по РС | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Руководство работниками, осуществляющими технологический контроль при производстве работ по РС |
| --- | --- |
|  | Организация деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Контроль качества и объемов фактически выполненных работ на объекте РС |
|  | Контроль выполнения производственной программы, достижения производственных показателей на объекте РС |
|  | Контроль качества и эффективности трудовой деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Оценка эффективности деятельности персонала подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Разработка мероприятий по повышению эффективности трудовой деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Организация исполнения мероприятий по повышению эффективности трудовой деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Проведение совместно с работниками кадровой службы оценки компетенций специалистов по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Организация обучения специалистов по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Проведение совместно с работниками кадровой службы организации мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных единиц подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Осуществление производственного контроля (в составе комиссии) состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на рабочих местах работников объекта РС |
|  | Оценка и подготовка предложений по совершенствованию технологического контроля на объекте РС |
|  | Определение основных направлений развития и совершенствования оборудования объекта РС |
|  | Разработка мероприятий по снижению непроизводительного времени работы подрядных организаций на объекте РС |
|  | Организация проверки подрядных организаций с целью определения соответствия качества технических, кадровых и материальных ресурсов подрядных организаций договорным обязательствам на производство работ по РС |
|  | Расследование (в составе комиссии) нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | Контроль реализации подрядными организациями планов мероприятий по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
| Необходимые умения | Управлять действиями работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС, в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Анализировать объем, качество выполненных работ на объекте РС, рациональное использование оборудования и специализированной техники |
|  | Составлять и выдавать распоряжения, производственные задания работникам подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Выявлять нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями на объекте РС |
|  | Организовывать подготовку и сбор первичных материалов для инициирования претензионной работы ответственными лицами в случае невыполнения подрядной организацией договорных обязательств по качеству и срокам выполнения работ на объекте РС |
|  | Составлять производственную программу для достижения выполнения планов РС |
|  | Оценивать эффективность деятельности подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Анализировать показатели эффективности работ и производительности труда работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Контролировать сроки исполнения мероприятий по повышению эффективности трудовой деятельности работников, осуществляющих технологический контроль при производстве работ по РС |
|  | Разработка оценочных материалов для проведения оценки компетенций специалистов по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Определять потребность в персонале необходимой квалификации в подразделении по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Проводить входное собеседование с кандидатом на трудоустройство в подразделение по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Проверять состояние условий труда, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на рабочих местах работников объекта РС при проведении производственного контроля |
|  | Выявлять потребность в оптимизации технологических процессов при производстве работ на объекте РС |
|  | Систематизировать информацию о работе нового оборудования, применяемого на объекте РС |
|  | Вносить предложения по снижению непроизводительного времени работы подрядных организаций на объекте РС |
|  | Анализировать нарушения персоналом подрядных организаций договорных обязательств по качеству технических, кадровых и материальных ресурсов при производстве работ по РС |
|  | Определять причины, вызвавшие аварии, инциденты при проведении работ на объекте РС |
|  | Анализировать эффективность реализации планов мероприятий по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
| Необходимые знания | Перечень и содержание технологической документации на РС |
|  | Порядок и сроки работы подрядных организаций на объекте РС |
|  | Договорные обязательства на выполнение работ на объекте РС |
|  | Порядок ведения претензионно-исковой работы при проведении работ на объекте РС |
|  | Методы организации процесса РС |
|  | Основы управления персоналом на объекте РС |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы менеджмента и организации труда |
|  | Требования локальных нормативных актов, распорядительных документов к подбору и обучению персонала |
|  | Основы организации эффективного взаимодействия и деловых коммуникаций в коллективе |
|  | Порядок проведения производственного контроля состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Схемы технологических процессов РС |
|  | Основные методы добычи нефти и газа |
|  | Правила и особенности эксплуатации, производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности оборудования объекта РС |
|  | Классификация непроизводительного времени при РС |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка работников подразделений по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Режимы труда и отдыха работников подразделений по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Локальные нормативные акты по предупреждению нештатных и аварийных ситуаций на объекте РС |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение планирования деятельности по технологическому контролю при производстве работ по РС | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование деятельности подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
| --- | --- |
|  | Разработка и актуализация документов, регламентирующих деятельность подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Контроль исполнения требований документов, регламентирующих деятельность подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Разработка перспективных планов производственной деятельности подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Организация разработки закупочной документации на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС на объекте РС подрядными организациями |
|  | Организация разработки договорной документации на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС на объекте РС подрядными организациями |
|  | Контроль заключения и исполнения договоров с подрядными организациями на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС на объекте РС |
|  | Планирование затрат на организацию производственной деятельности подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Проведение анализа применения современных технологий в области РС |
| Необходимые умения | Определять цели и задачи деятельности подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Систематизировать требования к технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Вести учет изменений в документах, регламентирующих деятельность подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Отслеживать исполнение требований документов, регламентирующих деятельность подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Анализировать направления развития подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС в соответствии с ростом научно-технического прогресса |
|  | Вносить предложения по разработке договорной документации на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС на объекте РС подрядными организациями |
|  | Систематизировать информацию и документацию для заключения договоров с подрядными организациями по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Разрабатывать технические задания для проведения закупочных процедур на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Оценивать эффективность технических предложений для оформления технических заданий при проведении закупочных процедур на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Формировать бюджет затрат подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Исследовать технологии в области РС |
| Необходимые знания | План выполнения текущих и перспективных производственных заданий подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Требования локальных нормативных актов в области технологического контроля при производстве работ по РС |
|  | Технические регламенты выполнения работ по РС |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, используемого в процессе РС |
|  | Должностные инструкции работников подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Порядок оформления перспективных планов производственной деятельности подразделения по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Перечень документации для проведения закупочных процедур на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Перечень документации для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Порядок проведения закупочно-договорной деятельности на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС на объекте РС |
|  | Техническая документация по разработке технических заданий для проведения закупочных процедур на выполнение работ по технологическому контролю при производстве работ по РС |
|  | Перспективы технического и экономического развития в области РС |
|  | Научно-исследовательские разработки в области РС |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения планов, программ, мероприятий в области РС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «НК «Роснефть», город Москва

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам – директор департамента кадров Минчева Наталия Александровна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «РН-Юганскнефтегаз», город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
| --- | --- |
|  | АО «Самаранефтегаз», город Самара, Самарская область |
|  | ООО «Башнефть-Добыча», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ООО «РН-Ванкор», город Красноярск, Красноярский край |
|  | ООО «РН-Уватнефтегаз», город Тюмень, Тюменская область |
|  | АО «Самотлорнефтегаз», город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления

РС – ремонт скважин

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России № 988н, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1420н от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  29 января  2021 г., регистрационный № 62277) действует до 1 апреля 2027 г.; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует до 1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №1, ст.171), действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2010, №  30, ст. 4002; № 31, ст. 4195; 2011, № 30, ст. 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67; 2016, № 27, ст. 4216; 2017, № 11, ст. 1540; 2018, № 31, ст. 4860; 2020, № 50, ст. 8074; 2021, № 24, ст. 4188; 2022, № 45, ст. 7672; 2023, № 47, ст. 8311, 2024, № 1, ст. 18 № 33, ст. 4991, 2025, № 31 ст. 4658).

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации России 29 декабря 2020 № 61888), действует до 1 января 2027 г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
15 декабря 2020 г. № 61477), действует до 1 сентября 2031 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

"ОК 016-2025. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 16 мая 2025 г. № 423-ст) (дата введения – 1 января 2026 г.)

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 89 
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610), от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187).